АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЙСУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.08.2023                                                                                              № 55-р

поселок Бейсуг

О подготовке жилищно-коммунального комплекса и

объектов социальной сферы Бейсугского сельского

поселения Выселковского района

к осенне-зимнему периоду

2023-2024 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Бейсугского сельского поселения Выселковского района к устойчивой работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов:

- Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 годов (приложение № 1).

2. Заместителю главы  Бейсугского сельского поселения Выселковского района А.И.Бойко:

1) отработать план  взаимодействия жилищных, тепло-, водо-, электро-, газоснабжающих организаций в случае внезапного отключения подачи электроэнергии, газа, тепла и воды для обеспечения устойчивой работы  в осенне-зимний период 2023-2024 годов и согласовать его со всеми заинтересованными организациями;

2) провести разъяснительную работу среди населения Бейсугского сельского поселения Выселковского района посредством председателей квартальных комитетов, информационных стендов о заблаговременной подготовке к осенне-зимнему сезону 2023–2024 годы.

3) заключить договор с предприятием «Газырское» АО фирмы «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева (Троценко) по привлечению рабочей силы, механизмов и транспортных средств для ликвидации снежных заносов и гололеда на автомобильных дорогах в границах населенных пунктов Бейсугского сельского поселения Выселковского района;

4) согласовать с МУП «Выселковский ДРСУ» организацию своевременной очистки автомобильных дорог общего пользования, находящихся в краевой собственности, от снежных заносов и гололеда для обеспечения безопасного движения автомобильного транспорта;

5) проводить работу среди населения, направленную на разъяснение необходимости установки приборов учета расхода воды и энергоресурсов, а также утепление оконных, дверных проемов в квартирах, входных дверей с целью энергосбережения.

3. Утвердить состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 годов в количестве 7 человек (приложении № 2).

4. Комиссии:

1) провести проверку готовности к отопительному периоду:

2) результаты проверки оформить актом готовности (далее – акт) к отопительному периоду не позднее дня даты завершения проверки;

3) составить паспорта готовности по каждому объекту проверки не позднее 01 сентября текущего года.

5. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения, после устранения замечаний проводится повторная проверка, по результатам составляется новый акт.

6. Рекомендовать:

6.1. Руководителю предприятия «Газырское» АО фирмы «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева Троценко А.П. организовать подготовку водоснабжающих объектов к осенне-зимнему периоду 2023-2024годов.

6.2. МУМПЖКХ «Бейсугское» (Алексеев):

1) предусмотреть необходимый запас песчанно-соляной массы на период неблагоприятных дорожно-климатических условий;

2) создать из числа работников МУМПЖКХ «Бейсугское» мобильный отряд для ликвидации возможных стихийных явлений.

7. Контроль за  выполнением настоящего распоряжения  возложить на заместителя главы администрации Бейсугского сельского поселения Выселковского района А.И. Бойко.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Бейсугского сельского поселения

Выселковского района                                                                        О.А. Драгунова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации

Бейсугского сельского поселения

Выселковского района

от 14.08.2023 № 55-р

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

2023-2024 годов

1.Объекты, подлежащие проверке:

1) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение казачья средняя общеобразовательная школа № 7 станицы Новодонецкой Выселковского района (далее - МБОУКСОШ № 7 станицы Новодонецкой Выселковского района);

2) муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 28 станицы Новодонецкой муниципального образования Выселковский район (далее - МБДОУ ДС КВ      № 28 станицы Новодонецкой МО Выселковский район);

3) Бейсугская участковая больница;

4) администрация Бейсугского сельского поселения Выселковского района;

5) муниципальное казенное учреждение культуры «Бейсугский культурно-досуговый центр» (далее - МКУК «Бейсугский культурно-досуговый центр»);

6) муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 5 «Одуванчик» поселка Бейсуг муниципального образования Выселковский район (далее - МБ ДОУ детский сад № 5 «Одуванчик» поселка Бейсуг МО Выселковский район);

7) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная  школа № 8 поселка Бейсуг Выселковского  района (далее - МБОУСОШ № 8 поселка Бейсуг Выселковского  района);

8) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   основная школа № 19 станицы Александроневской Выселковского района (далее - МБОУООШ № 19 станицы Александроневской Выселковского района.

2.Сроки проведения проверки (график):

| Наименование объекта | Дата проведения проверки |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Администрация Бейсугского сельского поселения Выселковского района | 30.08.2023 |
| МБОУООШ № 19 станицы Александроневской Выселковского района | 30.08.2023 |
| МБОУКСОШ № 7 станицы Новодонецкой Выселковского района | 30.08.2023 |
| МБДОУ ДС КВ № 28 станицы Новодонецкой МО Выселковский район | 30.08.2023 |
| Бейсугская участковая больница | 30.08.2023 |
| МБУК «Бейсугский культурно-досуговый центр» | 30.08.2023 |
| МБ ДОУ детский сад № 5 «Одуванчик» поселка Бейсуг МО Выселковский район | 30.08.2023 |
| МБОУСОШ № 8 поселка Бейсуг Выселковского района | 30.08.2023 |

3. Документы, проверяемые в ходе проведения проверки – в соответствии с разделами III и IV Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

Заместитель главы

Бейсугского сельского поселения

Выселковского района                                                                               А.И.Бойко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Бейсугского сельского поселения

Выселковского района

от 14.08.2023 №_55-р

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности теплоснабжающих

организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному

периоду 2023-2024 годов

Драгунова                            -       глава Бейсугского сельского поселения

Ольга Анатольевна                     Выселковского района,

председатель комиссии;

Бойко                                    -       заместитель главы Бейсугского сельского

Андрей Иванович                        поселения Выселковского района,

заместитель  председателя комиссии;

Лиходедова                          -       начальник общего отдела администрации

Елена Алексеевна                        Бейсугского сельского поселения

Выселковского района,

секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Алексеев                               -       директор МУМП ЖКХ «Бейсугское»;

Сергей Александрович

Недригайлов                         -      генеральный директор ОАО

Сергей Николаевич                     «Березанское ЖКХ» (по согласованию);

Мальцев                                -      мастер Новомалороссийского сетевого участка

Андрей Алексеевич                    (по согласованию);

Галыгин                                -      начальник Новомалороссийского

Николай Николаевич                 эксплуатационного газового участка

(по согласованию).

Заместитель главы

Бейсугского сельского поселения

Выселковского района                                                                              А.И. Бойко