АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЙСУГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА РАСПОРЯЖЕНИЕ ##### от 08.02.2021 № 14-р поселок Бейсуг О мерах по подготовке к пропуску весенне-летнего паводка

В целях подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод на территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района в области противодействия терроризму:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению беспрепятственного пропуска паводковых вод в весенний период 2021 года на территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района (приложение № 1).

2. Утвердить состав паводковой комиссии для проведения мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод в 2021 году на территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района (приложение № 2).

3. Провести проверку готовности:

- систем оповещения;

- сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми явлениями, а также авариями на системах жизнеобеспечения;

- пункта временного размещения населения.

4. Организовать регулярное информирование населения о гидрометеорологической обстановке и угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах, обусловленных разливами паводковых вод и половодьем.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Бейсугского сельского поселения Выселковского  района в сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7. распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Бейсугского сельского поселения

Выселковского района                                                                      О.А. Драгунова

ПРИЛОЖЕНИЕ  №1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Бейсугского сельского поселения

Выселковского района

от 08.02.2021 № 14-р

План

мероприятий по обеспечению беспрепятственного пропуска паводковых вод в весенний период 2021 года на территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района

| № п/п | Проводимые мероприятия | Время проведения | Исполнители | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести обследование перегораживающих сооружений, находящихся в собственности администрации Бейсугского сельского поселения Выселковского района и бесхозяйных перегораживающих сооружений на водных объектах Бейсугского сельского поселения Выселковского района | март | Заместитель главы, заведующая сектором земельного контроля администрации Бейсугского сельского поселения Выселковского района |  |
| 2 | Организовать взаимодействие с пользователями (арендаторами) водных объектов, на которых находятся перегораживающие сооружения | февраль-март | То же |  |
| 3 | Провести обследование возможных источников загрязнения, расположенных в водоохранных зонах и зонах возможного затопления, которые могут оказать негативное воздействие на качество водных ресурсов | февраль-март | То же |  |
| 4 | При необходимости провести сработку прудов, расположенных на водотоках, до безопасных уровней | по мере необходимости | То же |  |
| 5 | Провести расчистку русел рек, в том числе очистку русел от карчей (останков древесной растительности) | по мере необходимости | То же |  |

Заместитель главы администрации

Бейсугского сельского поселения

Выселковского района                                                                          А.И. Бойко

ПРИЛОЖЕНИЕ  №2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Бейсугского сельского поселения

Выселковского района

от 08.02.2021 №14-р

СОСТАВ

паводковой комиссии для проведения мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории Бейсугского сельского поселения Выселковского района

| Бойко Андрей Иванович | - заместитель главы администрации Бейсугского сельского поселения Выселковского района, заместитель председателя комиссии; |
| --- | --- |
| Алексеев Сергей Александрович | - директор МУМПЖКХ «Бейсугское», секретарь комиссии; |
| Лиходедова Елена Алексеевна | - начальник общего отдела администрации Бейсугского сельского поселения Выселковского района, член комиссии; |
| Елистратова Екатерина Александровна | - заведующая сектором земельного контроля, экономического развития инвестиций и имущественных отношений администрации Бейсугского сельского поселения Выселковского района, начальник группы; |
| Маслий Вячеслав Михайлович | - главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия Бейсугского сельского поселения Выселковского района», технический исполнитель; |
| Хаджинова Марина Александровна | - специалист сектора земельного контроля, экономического развития инвестиций и имущественных отношений администрации Бейсугского сельского поселения Выселковского района, член комиссии. |

Заместитель главы администрации

Бейсугского сельского поселения

Выселковского района                                                                          А.И. Бойко